Uchwała Nr XXXII/166/2013

RADY  GMINY  SIEDLEC

z dnia  26 marca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych 
Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2013-2016

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 9974; Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r. Nr 567, Dz. U. z 2013 r. poz. 153 ) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 zm: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97; Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278; Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2012 r. Nr 95)

uchwala   się ,  co   następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę nr XXXII/216/09 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na 2009-2013.

§ 2. Zatwierdza się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2013-2016 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2013-2016

Stosowanie do zapisów Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Rozdział 4 art. 21) – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracuje wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu określający:

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków,

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- Sposoby finansowania poszczególnych inwestycji.

Przedsiębiorstwo przedkłada Plan Wójtowi celem sprawdzenia spełniania warunków Ustawy.

Plan spełniający warunki Ustawy uchwala Rada Gminy w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia Planu Wójtowi.

W związku z przystąpieniem przez ZEUK Sp. z o. o. do realizacji Projektu inwestycyjnego „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Siedlec” z użyciem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zmieniono Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2009-2013.

Plan zaktualizowano i przedłużono w związku z:

- Zmianą harmonogramu oraz rozpoczęciem realizacji Projektu,

- Wystąpieniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach, planuje się poszerzyć zakres Projektu co skutkuje potrzebą dokonania zmiany zapisów Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju.

- Poprzedni plan traci ważność w 2013 roku.

Dokonana ocena wskazuje, że przedłożony Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2013-2016

- Jest zgodny, co do zawartości z wymogiem Ustawy z dnia 07.06.2001 r. i o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,

- Jest zgodny, co do zakresu planowanych inwestycji, ich kosztów realizacji i sposobu finansowania z zapisami Studium wykonalności dla Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”

Załącznik do Uchwały

Nr XXXII/166/2013

Rady Gminy Siedlec

z dnia  26 marca 2013 r.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych 
Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2013-2016

Siedlec

Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2013-2016 opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Niniejszy plan zastępuje i jest zaktualizowaną wersją Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. przyjętego Uchwałą Nr XXXII/216/09 Rady Gminy Siedlec z dn. 24.11.2009 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2009-2013.

W ramach aktualizacji uwzględniono:

- Przystąpienie do realizacji Projektu inwestycyjnego pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec” oraz możliwość jego rozszerzenia o kolejne miejscowości – Jaromierz, Kopanica i Mała Wieś,

- Zamierzenia inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gminy Siedlec.

- Informacje ogólne

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Zbąszyńska 15

64-212 Siedlec

NIP: 923-16-65-135

REGON: 301066285

Podstawa działalności :

1.Wpis do KRS nr 0000327950 z dn. 16.04.2009 (oddział KRS Poznań).

2.Uchwała Rady Gminy Siedlec XXIV/180/09 z dn. 27.01.2009 w sprawie likwidacji Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w celu zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z poźn. zm.)

3.Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Siedlec – Uchwała Rady Gminy Siedlec VIII/62/07 z dn. 26.06.2007 r. oraz Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/221/09 z dn. 21.12.2009r.

4.Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. – Decyzja Wójta Gminy Siedlec nr IV-705-20 z dn. 27.04.2009 r.

Przedmiot działania Spółki (w zakresie dot. usług wod.-kan.)

- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)

- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD.42.21.Z)

- Roboty związane z budową inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)

- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD.42.99.Z)

- Przygotowanie terenu pod budowę (PKD.43.12.Z)

- Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD.43.21.Z)

- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych (PKD.43.22.Z)

- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD.43.29.Z)

Obecny zakres świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. świadczy usługi:

- W zakresie zaopatrzenia w wodę na rzecz ok. 12 000 mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych usługowych i publicznych w zwodociągowanych obszarach miejscowości Siedlec, Kiełkowo, Jażyniec, Jaromierz, Żodyń, Kopanica, część Wielkiej Wsi, Mała Wieś, Wąchabno Chobienice, Grójec Wielki, Grójec Mały, Wojciechowo, Nieborza, Godziszewo, Karna, Zakrzewo, Belęcin, Tuchorza, Stara Tuchorza, Nowa Tuchorza, Kiełpiny, Reklin, Reklinek w ilości (2012 r.) 604 tys. m3/rok.

- W zakresie odprowadzania ścieków na rzecz ok. 4 800 mieszkańców oraz podmiotów usługowych i publicznych w skanalizowanych obszarach miejscowości Siedlec, Tuchorza, Stara Tuchorza, Kiełpiny, Jażyniec, część Chobienic.

W/w usługi spółka realizuje z użyciem:

- 137,4 km sieci wodociągowych zaopatrzonych w 3 309 przyłączy zasilanych z ujęć i stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach Siedlec, Tuchorza, Godziszewo, Kopanica, wielka Wieś.

- 52,62 km sieci kanalizacyjnych zaopatrzonych w 1019 szt. przyłączy zakończonych oczyszczalniami ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Siedlec i Tuchorza.

- Planowany zakres usług

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. planuje:

- w wyniku budowy przyłączy wodociągowych objąć usługami w zakresie dostaw wody odbiorców w obszarach – obecnie – wyposażonych w sieć wodociągową;

- w wyniku realizacji Projektu inwestycyjnego „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec” objąć usługami w zakresie odprowadzania ścieków odbiorców usług w miejscowościach: Grójec Wielki, Grójec Mały, Chobienice, Wojciechowo, Nieborza, Siedlec - ul. Szkolna, Żodyń, Jażyniec oraz Kopanica, Jaromierz, Mała Wieś;

- w wyniku realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych objąć usługami wodociągowymi odbiorców usług w miejscowościach: pozostała część Wielkiej Wsi, Mariankowo oraz Boruja.

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

- Infrastruktura wodociągowa:

- Przedsięwzięcie rozwojowo-modernizacyjne realizowane z użyciem środków Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. przy wsparciu z PROW:

| Nazwa zadania | Rok | Inwestor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci wodociągowej w m. Boruja | 2013-2014 | ZEUK Sp. z o. o. | Wsparcie z PROW |

2) Przedsięwzięcie rozwojowo modernizacyjne realizowane z użyciem środków Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o.:

| L.p | Nazwa zadania | Rok | Inwestor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w m. Tuchorza | 2013 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 2 | Budowa wodociągu w m. Belęcin, łącznik nowych sieci | 2013 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 3 | Wymiana przyłączy wodociągowych w część m. Nieborza | 2013 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 4 | Modernizacja SUW w miejscowościach Tuchorza i Siedlec | 2013-2014 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 5 | Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w m. Godziszewo | 2014 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 6 | Budowa łącznika Kiełpiny – Stara Tuchorza | 2014 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 7 | Budowa wodociągu na działkach w miejscowościach Tuchorza i Żodyń | 2014 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 8 | Budowa wodociągu w m. Wielka Wieś wraz z łącznikiem Mała Wieś i Wielka Wieś | 2015-2016 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 9 | Budowa zbiorników magazynowych wody w miejscowościach Kopanica i Wojciechowo | 2015-2016 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 10 | Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w m. Kopanica i przepompowni wody w m. Wojciechowo | 2015 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |

- Infrastruktura kanalizacyjna

- Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane w ramach Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec” z użyciem środków z UE w ramach POIiŚ

| l.p | Zadanie | Zakres | Jedno-stka | Wielkość | Rok realizacji | Wartość zadania [netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chobienice ETAP I | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna przepompownie | Km szt. /mb km szt. | 2,00 38/260,5 0,69 --------- | 2009 | 1.268.185,50 |
| 2 | Budowa kolektora ścieków Siedlec - Obra część I, oraz kanalizacji sanitarnej w m. Jażyniec część I i II | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna przepompownie | km szt./mb km szt. | 2,52 121/727,0 4,97 3 | 2011 | 2.397.940,15 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żodyń oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojciechowo część I | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna przepompownie | km szt./mb km szt. | 4,89 110/1220,4 3,18 4 + 1 tłocznia | 2012 | 3.156.655,96 |
| 4 | Budowa kolektora ścieków Siedlec-Obra część II oraz budowa kole -ktora ścieków Chobienice -Siedlec część III - Siedlec, ul. Szkolna | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. Tłoczna przepompownie | km szt./mb km szt. | 0,30 13/77,55 7,50 1 + 1 tłocznia | 2012 | 2.253.525,29 |
| 5 | Budowa kolektora ścieków Chobienice - Siedlec oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo-ściach Wojciechowo i Nieborza | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna - przepompownie | km szt./mb km szt. | 1,20 46/291 8,1 3 | 2013 | 5.371.848,00 |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobienice - etap II, Grójec Mały i Grójec Wielki wraz z kolektorem ścieków Grójec Mały - Chobienice | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna przepompownie | km szt./mb km szt. | 13,81 278/1577 5,78 10 | 2013 | 6.999.862,00 |
| RAZEM | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna przepompownie | km szt./mb km szt. | 24,72 606/4153,45 30,22 21 + 2 tłocznie | ----------- | 21.448.016,90 |
| Zadania planowane do realizacji |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaromierz wraz z kolektorem tłocznym do miejsca docelowego włączenia | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna przepompownie | km szt./mb km szt. | 5,29 brak danych 6,38 5 | 2014 | 1.770.000,00 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kopanica wraz z kolektorem tłocznym do Jaromierza | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna przepompownie | km szt./mb km szt. | 6,60 brak danych 2,47 4 | 2014 | 3.620.000,00 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mała wieś wraz z kolektorem tłocznym do Kopanicy | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna przepompownie | km szt./mb km szt. | 2,21 brak danych 1,47 3 | 2014 | 720.000,00 |
| RAZEM | - kan. grawitacyjna - przykanaliki - kan. tłoczna przepompownie | km szt./mb km szt. | 14,10 brak danych 10,32 12 | 2014 | 6.110.000,00 |

2.   Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne realizowane z użyciem środków Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o.

| l.p. | Nazwa zadania | Rok | Inwestor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych | 2015 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 2 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Siedlcu – ul. Wolsztyńska | 2015 | ZEUK sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 3 | Zakup i budowa urządzeń do zagospodarowania osadów ściekowych | 2013-2014 | ZEUK Sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

- Przedsięwzięcia inwestycyjne:

| l.p. | Nazwa zadania | Rok | Inwestor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont sieci kanalizacyjnej w m. Siedlec | 2013 | ZEUK sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 2 | Wymiana i przebudowa przyłączy | 2013-2016 | ZEUK sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 3 | Budowa nowych przyłączy w ilości zgodnej z planem inwestycji ZEUK Sp. z o. o. | 2013-2016 | ZEUK sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 4 | Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 2013-2014 | ZEUK sp. z o. o. | Fundusz amortyzacyjny |

- Przedsięwzięcia organizacyjne dot. kanalizacji sanitarnej:

1) Stosowanie się do zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie egzekwowania obowiązku przyłączania się do nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych.

2) Nadzór nad budową przyłączy celem eliminacji możliwości włączenia (nielegalnego) wód opadowych.

3) Nadzór nad siecią (studzienki kanalizacyjne) celem eliminacji możliwości nielegalnego zrzutu ścieków przez osoby nie posiadające umów o odbiór ścieków.

- Przedsięwzięcia organizacyjne dot. zaopatrzenie w wodę:

- Eliminowanie ubytków wody powstałych na skutek zużycia sieci wodociągowej, eliminacja i naprawy odcinków sieci;

- Opomiarowanie wszystkich punktów poboru wody, w tym na cele p.poż. 
i utrzymania komunalnych terenów zielonych (wprowadzenie systemu rozliczeń za pobór wody na w/w cele);

- Eliminacja nielegalnych przyłączy do sieci wodociągowych;

- Bieżące przeglądy i wymiany wodomierzy,

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach [tys. zł]

| l.p. |  | Finansowanie | Razem wartość w tys. zł |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody i odprowadzenie ścieków |
| 1. | Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne – infrastruktura wodociągowa | Gmina | - |  | - | - | - | - |
| 2. | Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne – infrastruktura wodociągowa | Spółka | 620,00 |  | 150,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 |
| 3. | Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków | Gmina | - |  | - | - | - | - |
| 4. | Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków | Spółka | 380,00 |  | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Infrastruktura kanalizacyjna | Spółka | 350,00 |  | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne | Razem | 2009 - 2012 | 2013 | 2014 Planowane rozszerzenie Projektu | 2015 | 2016 |
| 1. | Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec” | Dotacja F.S. | 20.203,99 | 3.133,84 | 9.905,89 | 6.120,54 | 1.043,72 | 0,00 |
|  |  | Gmina* | 5.821.70 | 2.570,55 | 1.500,00 | 1.751,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Spółka* | 3.344,73 | - 250,83 ** | 2.678,87 | 1.921,17 | 49,95 | 0,00 |
|  |  | Razem | 29.370,42 | 5.453,56 | 14.084,76 | 9.792,86 | 1.093,67 | 0,00 |

*1 – objęcie udziałów w Spółce (aport finansowy).

*2 – kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Spółkę.

** – nadwyżka na koncie Funduszu Spójności.