WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …………………… w Urzędzie Gminy w Siedlcu

pomiędzy Gminą Siedlec

z siedzibą w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez

Adama Cukiera – Wójta Gminy Siedlec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krzysztofa Słomiannego

a

……………………………….

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………. pod numerem ……………………..

posiadającego NIP ………………………, REGON  ……………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez ……………………….

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Budowa świetlicy w Żodyniu” –etap I ściany przyziemia.

- Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań:

  - wymurowanie ścian gr.24 cm z bloczków betonu komórkowego

  - wymurowanie kominów wieloprzewodowych z cegły

  - wykonanie otworów okiennych i drzwiowych z ułożeniem nadproży prefabrykowanych

  - wykonanie wieńców żelbetowych obwodowych i wewnętrznych wraz z przygotowaniem zbrojenia

zgodnie z przedmiarem robót oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: ………………2009 r.

- Termin realizacji zamówienia – do 31 sierpnia 2009 r.

§ 3.

OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - niezwłocznego przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

  - odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,

  - zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z:

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- przepisami prawa,

- zasadami sztuki budowlanej,

- obowiązującymi normami technicznymi,

- obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy,

  - przerwania robót na żądanie zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania         robót przed ich zniszczeniem,

  - natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

  - uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,

  - zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych,

  - natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na budowie,

  - przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

§ 4.

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Powołuje się przedstawiciela Zamawiającego w osobie inspektora nadzoru Leszka Lisa.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa zlecać robót zamiennych i dodatkowych.

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5.

PODWYKONAWCY

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego na piśmie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez Podwykonawców.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 6.

PRZYGOTOWANIE ODBIORU ROBÓT

- Zamawiający zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - obmiar,

  - dokumentację powykonawczą,

§ 7.

ODBIÓR ROBÓT

- Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości obiektu do odbioru w ciągu 3 dni powoła komisję odbioru ostatecznego, która w okresie trzech dni winna zakończyć czynności odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

- W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku powołania komisji w podanych wyżej terminach Wykonawca może dokonać przekazania obiektu jednostronnie.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez wykonawcę.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości przedmiotu umowy.

- Do czasu zakończenia odbioru wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 8.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy strony wyznaczają zgodnie z ustalonym kosztorysem przedstawionym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik do umowy, na kwotę:

Netto: …………

Podatek VAT  w wysokości 22  % tj. ……………..

Brutto: …………………...

§ 9.

ROZLICZANIE FAKTUR

- Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową po odbiorze całości robót objętych umową.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru upoważnionego przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Do faktury Wykonawca załącza komplet dokumentów rozliczeniowych (protokół odbioru i kosztorys powykonawczy).

- Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy w …………………..

§ 10.

KARY UMOWNE

- Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 20 % wartości umowy brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 20 % wartości umowy brutto, z tym, że art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 11.

GWARANCJA

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 12.

ZMIANY W UMOWIE

- Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 13.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Uprawnienie to stosuje odpowiednio do wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 14.

INTERPRETACJA UMOWY

- W przypadku trudności z interpretacją umowy Zamawiający i wykonawca będą posiłkować się postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY